И Н Ф О Р М А Ц И Я

 Критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы « Реализация мероприятий по благоустройству территории Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы» за 2021 год.

1.Определение соответствия достигнутых в отчетном периоде целевых показателей.

Расчет показателя результативности Рi

Рi = РФ i /PП I х 100 % ,

РФ – фактическое значение показателя результативности, характеризующего выполнение мероприятия :

РП i –плановое (уточненное) значение показателя результативности, характеризующего

выполнение мероприятий I,

 Мероприятия выполнены в полном объеме.

Целевые показатели: 1.Площадь благоустроенных общественных территорий.

Рi = 0 кв.м/4852 кв.м.х 100% = 0

2. Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади Калашниковского сельского поселения

Рi = 0%/3% х 100% = 0

3. Доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству общественных территорий.

Рi = 0%/10% х 100% = 0

Мероприятие характеризуется несколькими показателями результативности, в расчете P i

используется средняя арифметическая уровня достижения всех соответствующих

показателей по формуле:

P i c = SUM Pi/ n; где n- количество показателей результативности;

P I c – средняя арифметическая показателя результативности.

 Pic = (0+0+0) : 3 = 0

 Оценка эффективности программы оценивается по балльной шкале. Максимальная

оценка по критериям равна 10 баллам.

1. В 2021 году мероприятия по данной программе не проводились.

Ведущий специалист

Калашниковского с/п Н.С.Кузнецова.