ВОЛГОГРАДСКАЯ   ОБЛАСТЬ

ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛАШНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п.Новостройка

« 25 »   марта 2014  г.                                                                                      №  23

О подготовке объектов жилищно – коммунального хозяйства

и социальной сферы Калашниковского сельского поселения

к работе в осенне – зимний период 2014-2015  гг.

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно – коммунального хозяйства и социальной сферы Калашниковского сельского поселения к устойчивому функционированию в осеннее -зимний период  2014 – 2015 гг. и на основании п. 6 Постановления Главы Администрации Волгоградской области  № 776 от 25.05.2010 г. «О подготовке  объектов жилищно – коммунального хозяйства и социальной сферы  Волгоградской области к работе в осеннее – зимний период», Администрация Калашниковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить  План действий  по реализации мероприятий  и  мероприятия по подготовке  объектов социальной  сферы поселения к работе в осеннее – зимний период 2014 – 2015гг. (согласно приложения № 1)

- Утвердить Мероприятия  по подготовке объектов  жилищно-коммунального  и социально-бытового комплекса  Администрации Калашниковского сельского поселения  к работе в осенне-зимний период 2014-2015 гг. (согласно  приложения № 2)

- В пределах своей компетенции обеспечить финансирование мероприятий  по подготовке  объектов  социальной сферы поселения к работе в осеннее – зимний период 2014 – 2015 гг.

- Контроль за подготовкой объектов социальной к работе  в осеннее – зимний  2014 – 2015 гг  исполнением данного Постановления  оставляю за собой.

5.	Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

Глава Калашниковского

сельского поселения                       __________________         С.А. Бирюков

регистрационный № 23/2014

Приложение № 1

к Постановлению  главы

Администрации Калашниковского

сельского поселения

ПЛАН

действий по реализации мероприятий  подготовке объектов жилищно – коммунального хозяйства  и социальной сферы Калашниковского сельского поселения  к работе

в осеннее – зимний период 2014 – 2015 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы | Сентябрь | Специалист по ЖКХ |
| 2 | Проведение заседаний межведомственной комиссии по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в осеннее – зимний период | 1 раз в месяц | Глава администрации |
| 3 | Проведение семинаров совещаний с представителями уличных комитетов по вопросу энергосбережения | Ежеквартально | Специалист по ЖКХ |
| 4 | Контроль за ходом подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в осеннее – зимний период | В течение периода | Специалист по ЖКХ |
| 5 | Проведение анализа готовности объектов ЖКХ и социальной сферы поселения к работе в осеннее – зимний период | 3 квартал 2014 г. | Администрация поселения |
| 6 | Проведение учебных аварийных тренировок с обслуживающим персоналом объектов ЖКХ и социальной сферы поселения | В течение периода | Администрация поселения |
| 7 | Обеспечение аварийного запаса материально – технических ресурсов на ликвидацию аварийных и чрезвычайных ситуаций | В течение периода | Глава администрации |
| 8 | Проведение ремонтных работ колодцев | 3 квартал 2014 г. | Председатели ТОСов |

Приложение № 2

к Постановлению  Главы Администрации

Калашниковского сельского поселения

Мероприятия

по подготовке объектов жилищно – коммунального  и социально – бытового комплекса

Администрации Калашниковского сельского поселения к работе в осеннее – зимний период 2014 -2015 гг.

| № | Наименование объектов, работ | ед.изм. | Объем работ | Затрат (тыс.руб.) | Сроки выполнения работ | Исполни тель | Источник финансирования | Примеч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ямочный ремонт дорог с твердым покрытием | км | 2.4 | 50,0 | Июнь - сентябрь | Глава, председатель ТОС | Бюджет поселения |  |
| 3 | Уборка и расчистка дорог от мусора и снега | км | 37,8 | 30,0 | В течение года | Глава, председатель ТОС | Бюджет поселения |  |
| 4 | Ремонт автодороги (п.Новостройка) | шт |  | 2,5 млн руб | В течение года | Глава, председатель ТОС | Бюджет поселения |  |
| 5 | Ремонт грунтовых дорог |  |  | 28,0 | В течение года | Глава , председатель ТОС | Бюджет поселения |  |