**ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ПАЛЛАСОВКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛАШНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

 **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 29.12.2017г. №99

Об утверждении ведомственной целевой

программы «Обустройство территории и коммунальная инфраструктура Калашниковского сельского поселения на 2018-2020 годы.»

 В целях эффективного развития обустройства территории и коммунальной инфраструктуры Калашниковского сельского поселения, в соответствии с Бюджетным законодательством РФ, постановлением администрации Калашниковского сельского поселения №68 от 07.11.2011 года «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ», Уставом Калашниковского сельского поселения, администрация Калашниковского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить ведомственную целевую программу «Обустройство территории и коммунальная инфраструктура Калашниковского сельского поселения на 2018– 2020 годы» (далее Программа), согласно приложению. 2.Отменить постановление №183 от 30.12.2017 г. Об утверждении ведомственной целевой программы «Обустройство территории и коммунальная инфраструктура Калашниковского сельского поселения на 2017- 2019годы»

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

4.Постановление вступает в силу с 01.01.2018 года и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

**Глава Калашниковского**

**сельского поселения С.А.Бирюков.**

**Регистрационный № 99 /2017**

 Приложение

 к Постановлению администрации

Калашниковского сельского поселения

 29.12.2017 г. №99

**ПАСПОРТ**

 **ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

«Обустройство территории и коммунальная инфраструктура Калашниковского сельского поселения на 2018 – 2020 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование ведомственной целевой программы |  «Обустройство территории и коммунальная инфраструктура Калашниковского сельского поселения на 2018 – 2020 годы» (далее – Программа) |
| Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта  | Глава Калашниковского сельского поселения |
| Цели и задачи муниципальной программы |  - Наведение и поддержание чистоты и порядка в населенных пунктах поселения, повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации в поселении.-обеспечение необходимых условий организационного плана для улучшения качества жизни и здоровья граждан Калашниковского сельского поселения;- образцовое содержание мест захоронения в В сельском поселении;- поддержание в надежном состоянии объектов коммунальной инфраструктуры в Калашниковском сельском поселении;- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры в поселении;- повышение качества предоставления коммунальных услуг населению;- улучшение экологической ситуации;   |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации в поселении. |
| сроки реализации программы | 2018 – 2020 годы:   |
| Объемы и источники финансирования | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Калашниковского сельского поселения:2018г- 1060,2 тыс.руб2019г. – 956,4 тыс.руб2020г.- 846,7 тыс.руб |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -улучшение санитарной и экологической обстановки в поселении.- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры  |

**1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

На территории Калашниковского сельского поселения нет самостоятельной организации, которая решает вопросы коммунального комплекса поселения, поэтому вопросами коммунального комплекса и благоустройством территории занимается Администрация Калашниковского сельского поселения. Это сопровождается неравномерным развитием коммунальной инфраструктуры и низким качеством предоставления коммунальных услуг населению.

Причинами возникновения этих проблем являются: высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость, низкая эффективность существующей системы управления в коммунальном секторе, благоустройстве территории, преобладании административных методов хозяйствования.

Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующие запросам населения.

Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры даже минимальным потребностям. Плановый ремонт дорог практически полностью уступил аварийно-восстановительному ямочному ремонту.

Для повышения качества работ по благоустройству, повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов, решения экологических вопросов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизацию коммунального комплекса.

**2. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы**,

**целевые индикаторы и показатели**

Целью Программы является наведение и поддержание чистоты и порядка в населенных пунктах поселения, повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации в поселении.

Для достижения поставленной цели предлагается решить следующие задачи:

- модернизировать объекты коммунальной инфраструктуры. Бюджетные средства направлять на улучшение качества работ по благоустройству территории и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов с высоким износом, а также для строительства новых объектов для замены объектов с высоким уровнем износа.

- Повышать эффективность работ по благоустройству территории, управления объектами коммунальной инфраструктуры. Выполнение данной задачи будет обеспечено путем формирования условий, выполнение которых позволит участвовать в конкурсе на получение средств местного бюджета для реализации инвестиционных проектов. Ключевым направлением является привлечение к управлению объектами коммунальной инфраструктуры на конкурсной основе частных организаций и формирование договорных отношений концессионного типа между органом местного самоуправления и организацией коммунального комплекса, что позволит улучшить качество управления. Снизить риски частного инвестирования в коммунальную инфраструктуру. Программа будет реализована в 2018-2020 годы.

**3. Система программных мероприятий**

Система программных мероприятий приведена в приложении № 1 к Программе.

Объемы финансирования Программы рассчитаны с учетом затрат, необходимых для достижения значений целевых индикаторов Программы.

 Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке на основании анализа выполнения программы в сроки утверждения бюджета Калашниковского сельского поселения.

**4. Механизм реализации программы**

 Мероприятия Программы предусматривают осуществление мер по оказанию государственной поддержки работ по благоустройству территории, проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Ежегодно Администрация Калашниковского сельского поселения будет проводить отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры для участия в Программе. Средства для реализации проектов предоставляются на условиях софинансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджета Калашниковского сельского поселения (по годам реализации программы) при соблюдении по каждому рассматриваемому проекту следующих условий:

- капитальный ремонт ограждения кладбищ должен быть направлен на повышение срока службы, снижение уровня эксплуатационных расходов;

 Приоритет будет отдаваться модернизации объектов коммунального комплекса с более высоким уровнем износа.

**5. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы**

Оценка эффективности реализации программы должна содержать общую оценку вклада Программы в экономическое развитие поселения, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Общая оценка вклада программы в экономическое развитие поселения должна содержать оценку социальных, экономических и (или) экологических последствий от реализации программы.

Оценка вклада программы в экономическое развитие поселения производится по следующим направлениям:

* степень достижения целей;
* степень соответствия запланированному уровню затрат;
* снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

Бюджетная эффективность ведомственной целевой программы определяется как изменение финансовых поступлений в бюджет поселения вследствие реализации программы и изменение объема и состава расходных обязательств.

 Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры

 **6.Контроль за ходом реализации программы**

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Главой Калашниковского сельского поселения.

Для системного осуществления контроля за ходом выполнения программ и подготовки информации главе сельского поселения об исполнении программы исполнитель ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет по утвержденной форме отчет о ходе реализации программы согласно приложению N 2 к ведомственной целевой программе "Отчет о ходе реализации ведомственной целевой программы".

 Приложение № 1 к

 Ведомственной целевой программе

 « обустройство территории и коммунальная инфраструктура

 Калашниковского сельского поселения

 на 2018-2020годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ И КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАЛАШНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018-2020 ГОДЫ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятие[\*](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%2071%20%D0%BE%D1%82%2021.11.2011.rtf) | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | Исполнитель | Примечание[\*\*](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%2071%20%D0%BE%D1%82%2021.11.2011.rtf) |
| Всего | в том числе: |
| бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Раздел 1 |
| 1.1 | Оплата за уличное освещение | 2018 г | 200,0 | 200,0 |  |  |  |
| 2019 г | 210,0 | 210,0 |  |
| 2020 г. | 210,0 | 210,0 |  |
| 1.2 | Техническое обслуживание уличного освещения | 2018 г.2019 г.2020 г. | 120,0120,0120,0 | 120,0120,0120,0 |  |  |  |
|  | Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содержание мест захоронения | 2018 г.2019 г.2020 г. | 65,065,065,0 | 65,065,065,0 |  |  |  |
|  | Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Содержание и техническое обслуживание газопроводов на территории поселения | 2018 г2019 г2020 г | 100,0100,0100,0 | 100,0100,0100,0 |  |  |  |
|  | Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок, вывоз мусора | 2018 г2019 г2020 г | 25,220,020,0 | 25.220,020,0 |  |  |  |
| 4,2 | Анализ воды из колодцев, анализ почвы. Дез.обработка колодцев, свалки и других объектов,обработка территории. | 2018 г.2019 г2020 г |  40,0 40,020,0 | 40,040,020,0 |  |  |  |
| 4,3 | Содержание детских площадок и других объектов благоустройства. | 2018 г.2019 г.2020 г. | 20,000 | 20,000 |  |  |  |
| 4,4  | Приобретение инвентаря и материала, ГСМ для проведения мероприятий по благоустройству. | 2018 г.2019 г.2020 г. | 120,080,060,0 | 120,080,060,0 |  |  |  |
| 4,5 | Содержание рабочих по благоустройству территории, Обрезка сухих деревьев, выкашивание травы. | 2018 г2019 г.2020 г. | 370,0321,4251,7 | 370,0321,4251,7 |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу |  |  |  |  |  |
| Раздел ... |
| ... | ... | ... |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |
| Итого по программе 2018 г. 1060,2 1060,2 2019 г. 956,4 956,4 2020 г. 846,7 846,7 |

Приложение № 2 к

Ведомственной целевой программе

 «Обустройство территории и коммунальная инфраструктура

Калашниковского сельского поселения

на 2018 -2020 годы»

ОТЧЕТ

О ходе реализации ведомственной целевой программы «Обустройство территории и коммунальная инфраструктура

Калашниковского сельского поселения на 2018 -2020 годы»

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(отчетный период)

|  |
| --- |
| тыс. рублей |
| N п/п | Мероприятие[\*](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%2071%20%D0%BE%D1%82%2021.11.2011.rtf) | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Утвержденный плановый объем финансирования на текущий год | Объем фактического финансирования за отчетный период | Примечание[\*\*](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%2071%20%D0%BE%D1%82%2021.11.2011.rtf) |
| всего | в том числе: | всего | в том числе: | Всего | в том числе: |
| бюджет поселения | внебюджетные источники | бюджет поселения | внебюджетные источники | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1 |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел ... |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |